**Norrvikens Villaägareförening - Möte med kommunen tisdag 2018-02-13**

# Anteckningar

**Deltagare:**

Anders Hallmén, Plan.chef , Sollentuna Kommun

Rikard Dahlén, Trafik o Fastighet, Sollentuna Kommun

Jan Sannergren, NVF, Tunvägen

Gunnar Lustig, NVF, Lindvägen

**För kännedom:**

Thomas Ardenfors, Ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott

Moa Rasmusson, Ordf. Trafik o Fastighet, Sollentuna Kommun

Oscar Nyströmer, Ordf. Byggnadsnämnden

Curt Berglund, NVF, Brunkebergsåsen

Viveka Eriksson, NVF. Strandpromenaden

Per-Inge Gyllenhammar, NVF, Idrottsvägen

Jan-Otto Lindell NVF, Leksandsvägen

Eva Schreiber, NVF, Kistavägen

Gerry Johansson, NVF, Sollentunaholm

Charlotte Breimer, NVF, Sätersvägen

1. **Allmänt**
* Trots att Rikard Dahlén, Trafik- och fastighetskontoret deltog saknas svar på många av våra frågor och information från tidigare kvarstår i anteckningarna.

Rikard lovade att snarast återkomma med svar på återstående frågor

1. **Möte för Norrvikens innevånare och företag**
* Tidpunkten är beslutad till lördag 14 april 2018 mellan 12.00 och 14.00, plats Norrviken centrum. Inbjudan har utlovats inom kort från kommunen.
1. **Plan- och Byggnadsrelaterade projekt**
* **Norrviken Centrum**

Beslut har tagits att förklara nuvarande plan aktuell, vilket innebär att den inte ändras. Det uppfyller lagens krav att kommunen ska ta ställning till planens aktualitet varje mandatperiod. Vi arbetar vidare på en ny men den kommer inte vara klar förrän våren 2019. Detta innebär att kommunen kan starta upp planerna för området kring Norrvikens centrum per omgående.

Parkeringen är ofta fullbelagd till nackdel för Ica och Percys kunder. Frågan är om parkeringstider följ upp? Gör felanmälan så kanske vi kan få svart på vitt.

* **Norrvikens Fotbollshall**

Fotbollshallen är färdigbyggd och invigd däremot har projekt för att försköna hallen mot nuvarande fotbollsplan inte påbörjats.

* **Kvarter Ejdern**

Har sökt bygglov för hotell, men fått nej av MBN med hänvisning till för få parkeringar.

* **Tranan 2**

Överklagat och bygglov stoppat av Länsstyrelsen. Frågan om bygglovs-hanteringen avseende såväl Ejdern som Tranan kommer att tas upp i separat möte med Oscar Nyströmer, byggnadsnämndens ordförande.

* **Entré till Norrviken Östra (OBS! Information överförd från tidigare möte med ansvariga politiker)**

Kommunen arbetar med att utveckla Norrvikens IP. Trafik- och fastighetskontoret har ett samordnande ansvar och för att konkretisera arbetet har ett direktiv framtagits och beslutats om vad som ska ingå i utvecklingen och hur det ska finansieras. Se nedanstående:

* Fotbollshallen kommer att få långsidan mot villabebyggelsen klädd med någon form av träpanel för att ”lätta upp utseendet”.
* Sjösportcenter, detaljplan och genomförandebeskrivning av området öster om infartsvägen är klara, överenskommelse om byggnation och finansiering är tagen, och medel har tagits upp i budget för 2018.
* Våtmarken och vägen förbi IP kommer hanteras i en vattenutredning inom projektet.
* Rondell Sollentunavägen/Brunkebergsåsen kommer genomföras så snart som bygget ”Häggvik strand” slutförts
* Allé utefter Brunkebergsåsen är enligt tidigare protokoll beslutad och skall genomföras så snart som beslut om trädsort fattats. Vissa problem har uppstått eftersom fjärrvärmerör har lagts ned utefter infartsvägen och hindrar viss trädplantering.
* Trafik, parkeringsplatser kommer att färdigställas vid Sjösportcenter (ca 42 platser). Nuvarande parkering utanför IP är inte godkänd som parkering eftersom det saknas bygglov. Förslag finns dock på parkering för ca 35 platser. Gräsytan vid viadukten dvs mellan järnvägen/fotbollshallen och Svartbäcken, skulle kunna nyttjas som parkering om in- och utfart kan säkerställas, utreds under våren 2018. Nuvarande gräsytor kommer att användas vintertid samma som idag.
* **Rälsen**

Inga nya uppgifter

* **Stinsen**

Centrum kommer att avvecklas och göras om till bostäder. Gäller även fd Elektro-Helios huset och området däremellan. Planeringsarbete pågår men ingen info. förelåg.

* **”Häggvik entré”**

Området vid Willys och K-Rauta kommer att rivas och ersättas av nytt handelscentra.

* **Vaktmästarbostad, Norrvikens skola**

Fastigheten som ägs av kommunen har börjat förfalla, åtgärd från kommunen förväntas.

1. **Trafikrelaterade frågor**
* **”Skip-Stop”**

Har införts from 10 dec 2017, men redan nu har beslut fattats att avbryta försöket senare under året. Ingen ansvarig vare sig på Landstinget eller Trafikverket kan redovisa grunderna för beslutet och kommunen är fortsatt på frågan. Dessutom har inga klara besked lämnats hur återgången ska ske.

* **Ny cykelled genom Norrviken, genom hela Sollentuna**

En cykelled för långpendling och säker snabbcykling planeras genom hela Sollentuna våren 2018. Nuvarande sträckning framme vid Rotebro köpcenter. Tveksamt hur dragningen skall ske genom Norrviken. Rikard kontaktar berörd person inom kommunen och återkommer med besked.

* **Parkeringsfrågan inom Norrviken**

De nyligen införda parkeringsreglerna inom Norrviken ställer till problem för de boende. Har man gäster vet man inte var de kan parkera! Tidigare datumparkering har fungerat bra på de flesta håll men behövdes lite strängare regler kring skolor och daghem. Anders Hallmén kollar upp hur man på ansvarig avd. i kommunen har tänkt.

* **Ny avfart/påfart till Viby på motorvägen**

Inget nytt men stor tveksamhet med tanke på nya trafikvolymer i samband med förbifart Stockholm.

* **Vibyvägen- buller plank och hastighetsdämpande åtgärder**

Nya gång- och cykelbanor på gång och samtidig översyn av befintliga plank. Även hastighetsdämpande åtgärder är planerade, men fortsatt finns ingen tidplan presenterad.

* **Bullerutredning för Sollentuna**

Bullerutredning har gjorts under 2017 och skulle ha presenterats efter sommaren.

Inget svar tillgängligt på när utredningen kommer vara klar och därmed presenteras. För möjlighet till egna studier har vi ett antal ex av kartläggningen.

* **Lämning av barn vid skolor och daghem**

Tanken är att minimera trafiken vid skolar och daghem och i stället planera för avlämningsplatser på visst avstånd från skolan. Störst påverkan borde skolorna ha på barnens föräldrar!

* **Målade parkeringsrutor på parkering öster om stationen**

Skall åtgärdas enligt tidigare beslut av ToF..

* **Svartmålning av belysningsstolpar längs Strandpromenaden**

Skall åtgärdas enligt tidigare beslut av ToF.

1. **Naturvårdsåtgärder 2018**

Följande åtgärder pågår/har genomförts kring Sollentunaholm-Torparängen- Strandpromenaden 2017.

 **Diket mellan Sollentunaholm och Torparängen**

* Dikens anslutning till Norrviken har grävts i strandkanten lite djupare så att det inte finns någon tröskel där.
* Gångvägen över diken har förstärkts och försetts med räcke på ena sidan.

**Sollentunaholm**

* Röjning av uppväxande buskar i de siktlinjer som finns ut mot sjön gjordes när isen bar.
* Säkerhetsgenomgång av trädbestånden inför våren.
* Slyröjning utmed gångstråken där det ska var öppnare partier.

**Strandpromenaden nedanför Brunkebergsåsen**

* Vi har varit på plats och gjort en mer detaljerad skötselbeskrivning och under vinter-vår gallring, slyröjning och viss uppsnyggning gjorts utmed strandpromenaden.

**Dagvattenreningen vid Torparängen**

* Dämmet som hindrar dagvattnet att rinna genom diket direkt ut i Norrviken söder badplatsen ska lagas. Dämmet läcker en del.
* Fördelningsdiket som leder till översilningsytorna i Lillsjön ska grävas ut försiktigt. Diket har grundats upp sedan anläggningen byggdes, en del vatten söker sig ut på gräsytorna.
* Den träbro som går över diket från gångvägen utmed järnvägen ned mot Torparängens badplats är rutten och har ersatts av en trumma och grusad överfart istället för träbro.

**Dessutom jobbar Trafikverket med trädsäkring utmed järnvägen**

* En hel del träd som är höga och står nära järnvägen kommer att fällas under vintern. Trafikverkets entreprenörer arbetar med detta. På västra sidan av järnvägen har också en hel del träd fällts när nytt staket har satts upp.
* **Döda träd i anslutning till Norrviken IP**

Enligt Rickard är merparten av döda träd borttagna och att det är rensat kring Svartbäcken så att man lättare kan promenera förbi. Vi återkommer med åsikter nästa möte.

* **Rådjur**

Det är säsong nu och Rickard skulle ta upp frågan med viltvårdaren.

1. **Övriga frågor**
2. **Nästa möte**
* Tisdagen den 15 maj kl. 16.00 i kommunhuset

Vid protokoll Justering

Jan Sannergren Anders Hallmèn